Проект «БОТ\_Гадалка\_Зинаида»

| **Этап** | Дата | Работы: |
| --- | --- | --- |
| **Создание команд. Описание проекта** | 1 апр | Формирование команды и подготовка описания проекта (Ксения, Кирилл)  Сбор информации о структуре (Кирилл, Ксения) |
| **Задание (ТЗ)** | 5 апр | Подготовка ТЗ:   1. Сбор информации 2. Проработка структуры бота 3. Программирование базового функционала бота (приветствие, сбор информации о пользователе) 4. Подготовка БД 5. Программирование различных ветвей диалога 6. Подбор рисунков 7. Запрос данных о карте 8. Подготовка презентации   (Ксения, Кирилл) |
| **ТЗ+Часть задания выполнена** | 11 апр | Сбор информации (Ксения)  Проработка структуры бота (Кирилл) |
| **Код+Работающая часть проекта** | 14 апр | Программирование базового функционала бота (приветствие, сбор информации о пользователе) (Кирилл, Ксения)  Подготовка БД (Кирилл) |
| **Код+Работающая часть+Черновик пояснительной записки и презентации** | 19 апр | Программирование различных ветвей диалога (Кирилл, Ксения)  Подбор рисунков (Кирилл) |
| **Код+Пояснительная записка+Презентация+Почти Все работает** | 21 апр | Подготовлена презентация о работе бота telegram (Ксения) |
| **Все готово** | 24 апр | Выступление (Кирилл, Ксения)  Загрузка проекта (Кирилл) |